| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /NQ-HĐND | Tủa Chùa, ngày tháng năm 2023 |
| (DỰ THẢO) |  |

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (Trường mầm non thị trấn Tủa Chùa cũ)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA
KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 773-TB/HU ngày 11/5/2023 của Huyện ủy Tủa Chùa chủ trương về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tủa Chùa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện Tủa Chùa giao UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp huyện quản lý; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 25/5/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số     /TTr-UBND ngày       /9/2023 về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (Trường mầm non thị trấn Tủa Chùa cũ); báo cáo thẩm tra số     /BC-KTXH ngày    /9/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Nhà khách Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa (Trường mầm non thị trấn Tủa Chùa cũ), cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng trường mầm non thị trấn (cũ) thành nơi lưu trú, ngủ nghỉ nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đón tiếp các đoàn khách đến thăm và làm việc tại huyện, các hội nghị, hội thảo, các kỳ họp HĐND cấp huyện và khách du lịch quốc tế, trong nước, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và phát triển kinh tế du lịch của huyện Tủa Chùa.

2. Quy mô đầu tư:

2.1. Phần phá dỡ: Phá dỡ hoàn toàn nhà bảo vệ, nhà bếp, nhà vệ sinh + bếp, nhà vệ sinh + bể.

2.2. Phần sửa chữa, nâng cấp

- Cải tạo nhà lớp học 1 phòng thành nhà lễ tân: Thay thế mái tôn, thay thế trần, cải tạo cửa đi, cửa sổ, thay gạch lát nền, cạo trát một phần tường, sơn lại toàn nhà, làm lại hệ thống thoát nước mái, cấp điện.

- Cải tạo nhà lớp học 04 phòng thành nhà nghỉ 04 phòng: Thay thế mái tôn, thay thế trần, cải tạo cửa đi và cửa sổ, thay gạch lát nền, cạo trát một phần tường, sơn lại toàn nhà, bổ sung khu vệ sinh khép kín, làm lại hệ thống thoát nước mái, cấp điện.

- Cải tạo nhà lớp học 01 phòng thành nhà nghỉ 01 phòng: Thay thế mái tôn, thay thế trần, cải tạo cửa đi và cửa sổ, thay gạch lát nền, cạo trát một phần tường, sơn lại toàn nhà, bổ sung khu vệ sinh khép kín, làm lại hệ thống thoát nước mái, cấp điện.

- Cải tạo nhà lớp học 03 phòng thành nhà nghỉ 05 phòng: Thay thế mái tôn, thay thế xà gồ, kèo, cải tạo cửa đi và cửa sổ, thay gạch lát nền, cạo trát một phần tường, sơn lại toàn nhà, mở rộng 02 phòng nghỉ, bổ sung khu vệ sinh khép kín, làm lại hệ thống thoát nước mái, cấp điện.

- Cải tạo nhà lớp học 03 phòng thành nhà nghỉ 03 phòng: Thay thế mái tôn, thay thế trần, cải tạo cửa đi và cửa sổ, thay gạch lát nền, cạo trát một phần tường, sơn lại toàn nhà, bổ sung khu vệ sinh khép kín, làm lại hệ thống thoát nước mái, cấp điện.

- Cải tạo nhà lớp học 01 phòng thành nhà nghỉ 02 phòng: Thay thế mái tôn, thay thế trần, cải tạo cửa đi và cửa sổ, thay gạch lát nền, cạo trát một phần tường, sơn lại toàn nhà, bổ sung khu vệ sinh khép kín, làm lại hệ thống thoát nước mái, cấp điện.

- Các hạng mục phụ trợ: Nâng cấp sửa chữa mặt sân, đường nội bộ, rãnh thoát nước, hố ga thu nước, đường ống thoát nước mặt, cổng chính, tường rào, đường lên, bồn cây xanh, chiếu sáng mặt bằng, bể chứa nước, ga ra xe, điểm nghỉ...

2.3. Trang thiết bị: Đầu tư trang thiết bị cho các phòng nghỉ, phòng lễ tân.

3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng, trong đó:

| - Chi phí xây dựng: | 3.918 | triệu đồng; |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí thiết bị: | 1.137 | triệu đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | 158 | triệu đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 406 | triệu đồng; |
| - Chi phí khác: | 94 | triệu đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 287 | triệu đồng. |

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

| Tổng mức vốn đầu tư phân bổ | Phân bổ vốn theo các năm |
| --- | --- |
|  | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 6.000 | 2.000 | 4.000 |

5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa.

7. Thời gian thực hiện dự án:

7.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án: Năm 2023.

7.2. Giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc đầu tư: Năm 2024 - 2025.

8. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khoá XXI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày      tháng 9 năm 2023./.

| Nơi nhận: - Như thành phần tại Điều 2; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; - Thường trực huyện ủy; - TT HĐND, UBND, UB MTTQ huyện; - Các Ban HĐND huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - Thành viên UBND huyện; - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; - Ban QLDA các công trình huyện; - Thường trực HĐND, UBND thị trấn Tủa Chùa; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Giàng A Páo |
| --- | --- |