| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 586/BC-UBND | Tủa Chùa, ngày 29 tháng 11 năm 2022 |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách

Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Thực hiện Thông báo số 92/TB-HĐND ngày 17/11/2022 của HĐND huyện Tủa Chùa nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khoá XXI, UBND huyện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2022: 194.393 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 84.519,5 triệu đồng, đạt 43,48% kế hoạch vốn giao, chi tiết như sau:

1.1. Vốn ngân sách địa phương (cấp tỉnh quản lý): Kế hoạch vốn giao năm 2022: 5.880 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 5.868,8 triệu đồng, đạt 99,81% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.2. Vốn ngân sách địa phương (cấp huyện quản lý): Kế hoạch vốn giao năm 2022: 16.653 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 12.592,8 triệu đồng, đạt 75,62% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.3. Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 171.860 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 66.057,8 triệu đồng, đạt 38,44% kế hoạch vốn giao, trong đó:

1.3.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 31.495 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 5.637,3 triệu đồng, đạt 17,90% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.3.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 59.011 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 3.594,1 triệu đồng, đạt 6,09% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.3.3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 16.254 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 5.052,5 triệu đồng, đạt 31,08% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.3.4. Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 60.000 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 47.242,6 triệu đồng, đạt 78,74% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.3.5. Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 4.900 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 4.331,3 triệu đồng, đạt 88,39% kế hoạch vốn giao; ước giải ngân đến 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao.

1.3.6. Dự án bảo vệ và phát triển rừng: Kế hoạch vốn giao năm 2022: 200 triệu đồng, giải ngân đến 29/11/2022: 200 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

(chi tiết như biểu kèm theo)

2. Đánh giá chung

2.1. Những kết quả đạt được

- Công tác bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các chương trình, dự án, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của huyện;

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư công của UBND huyện được triển khai đồng bộ, quyết liệt, cụ thể với các giải pháp linh hoạt, kịp thời.

2.2. Một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế

- Do là năm đầu thực hiện kế hoạch vồn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, nên việc triển khai thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 gặp nhiều khó khăn;

- Chất lượng công tác lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đầu tư của một số đơn vị chuyên môn, các chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động dẫn đến việc phải hủy bỏ danh mục, điều chỉnh dự án, vốn đầu tư;

- Đối với Dự án ổn định dân cư, phát triển vùng KTXH tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa đến thời điểm báo cáo dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên đến nay nguồn vốn dự án chưa được phân bổ mặt khác trong dự án có nhiều dự án thành phần thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau do vậy việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc;

- Nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia bố trí muộn, dẫn đến việc giải ngân các nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn.

3. Giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các đơn vị, địa phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị và các dự án có khả năng tốt hơn;

- Thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, người dân và đặc biệt là người nghèo hiểu rõ hơn về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Người dân được nâng cao về nhận thức, thấy được lợi ích từ các công trình, dự án đầu tư giúp cho thực hiện các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân và kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án, đặc biệt là các dự án vướng mắc trong công tác GPMB.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

1. Mục tiêu: Thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021- 2025. Trong đó vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%.

2. Định hướng đầu tư công trong năm 2023

- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Tủa Chùa và các quy hoạch ngành, lĩnh vực được phê duyệt;

- Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án quan trọng, trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng đặc biệt khó khăn;

- Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.

3. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023: 299.294 triệu đồng bố trí cho 33 dự án, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: 30.503 triệu đồng bố trí cho 08 dự án, cụ thể như sau:

+ Vốn ngân sách Tỉnh quản lý: 13.000 triệu đồng bố trí cho 03 dự án;

+ Vốn ngân sách Huyện quản lý: 17.503 triệu đồng bố trí cho 05 dự án;

- Vốn ngân sách trung ương: 268.791 triệu đồng bố trí cho 25 dự án.

+ Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 70.000 triệu đồng bố trí cho 01 dự án;

+ Dự án bảo vệ và phát triển rừng: 200 triệu đồng bố trí cho 01 dự án;

+ Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa: 71.530 triệu đồng bố trí cho 01 dự án;

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: 53.120 triệu đồng bố trí cho 08 dự án;

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: 14.632 triệu đồng bố trí cho 02 dự án;

+ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025: 59.309 triệu đồng bố trí cho 12 dự án.

(chi tiết như biểu kèm theo)

4. Giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

- Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của huyện. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về trình tự, thủ tục, tăng cường giám sát, hậu kiểm, chống thất thoát, lãng phí;

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công. Chấn chỉnh và tăng cường vai trò trách nhiệm quản lý của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt;

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nâng cao năng lực quản lý, chất lượng trong công tác lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 của đơn vị theo đúng các quy định về phân bổ, bố trí và sử dụng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, để triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng kế hoạch đầu tư công chung của toàn tỉnh;

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, thực hiện rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

- Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, để tránh việc bị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bị hủy dự toán theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Điện Biên; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; - Sở Tài chính tỉnh; - TT Huyện ủy; - TT HĐND huyện; - HĐND huyện; - Lãnh đạo UBND huyện; - Lưu: VT, TCKH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lường Tuấn Anh |
| --- | --- |